**JuCa Umbau**

geschätzter Zeitaufwand gesamt ca. 12 tag mit mind 2 Mann. Bei mehr Helfern weniger, wobei mehr als 6 (allerhöchstens 8 an manchen tagen) kontraproduktiv wären.

**Billiardtisch: halben Tag, trocknen, halber tag**Die Spielfläche wird aus grünem filz ausgelegt, die ecktaschen werden in netze umgebaut, die jetzigen Beine und Kugelrückführung wird entfernt und neue Beine angebracht. Dadurch können bei Platzbedarf die Beine entfernt und der Billardtisch hochkant auf Rollbretter in den Keller gebracht werden. Der obere Rand ums Spielfeld sowie die Beine werden schwarz, die Seiten werden weinrot.

**Kicker: halben tag, trocknen, halben tag**Ähnlich dem Billardtisch, Rand und Beine schwarz, Spielfeld grün und rahmen weinrot.

**Arbeitstische: halben tag, plus trocknen**3 tische zu je 80cm x 110cm die zu einer langen Tafel zusammengestellt werden können. Ob als Arbeitstisch oder zum essen etc. Schmale beine sodass man gut dran sitzen kann. Stabile Oberfläche, Grundplatte aus Paletten.

**Sofas:**Eine Möglichkeit finden die Sofaelemente zu fixieren sodass die nicht hin und her rutschen aber trotzdem fest sind.

**Bühne: zwei tage**Fenster abdecken, Bühne auf etwa Kniehöhe anheben, schwarzen Teppich verlegen, 2 Licht Spots, Hintergrund. Kissen zur Deko sodass wenn nicht als Bühne das Ganze als Sitzecke genutzt werden kann.

**Bar: drei Tage**auf ungefähr dieselbe Größe wie die neue Bühne verkleinern, bietet dann ausreichend Platz für zwei Personen aber nicht mehr. Verkleidung unten außen wie Bühne hinten, Tresen Fläche, dahinter schmale arbeitsfläche so breit das Getränke Kiste quer drunter passt. Bar hat drei kanten, und eine Klapp Tresen Tür. Obere Hälfte für Gläser Becher etc von außen rechts und links Tafel, Mitte logo mit selben grau als hintergrund. Alle drei Seiten an geschrägt und mit Spots ausgeleuchtet. Die Unterseite des oberen hänge teils mit leuchten zur arbeitsfläche ausstatten. In die Ecke zwei Kühlschränke unter arbeitsfläche. Rechts und links etwas Stauraum. Alle wänden hinter Theke in demselben tafelgrau. Arbeitsflächen genau wie Innenraum in Holz. Tafel hochkant in die Ecke als Verkleidung.

**Sitzmöglichkeiten: zwei tage**drei u förmige Sitzgruppen die am Kopfende die Fensterbank mit einbinden und durch schlitze die heizungsluft durch lassen, holzafarben mit schwarzen sitz und rücken sowie roten Dekokissen. Das Ganze mit Fußtritt da leicht erhöht. Niedriges Rückenteil für Raum Offenheit und Hängelampen.

**Bilderwand: zwei stunden**zwischen bar und Tisch Kicker über Sofa über die gesamte breite und höhe Hintergrund der für Pins tauglich ist sodass Fotos, Plakate etc aufgehängt werden können

**Streichen: halber tag**die braune wand überstreichen, hinter den entfernten Verkleidungen, Türrahmen zu Keller Toilette etc. in weinrot,

**Lampen:**im küchenvorraum 2 arbeitstaugliche Lampen, 2 Bühnen Licht Spots, 3 Spots für Bar top, 3 Spots für bilderwand, 6 leuchten für Bar Tresen, bei Bühne und bar lichter in Verkleidung einarbeiten.

**Vertäfelung:**sowohl die im küchenvorraum als auch im Hauptraum werden entfernt.

**Musikanlage:**2 Boxenhalter ganz entfernen und zwei versetzten. Im regelbetrieb läuft eine, für Events können die anderen aus dem Keller geholt werden. Mischpult wird in der neuen bar ein Platz finden (platzsparender).

**Material:**holz  
Kissen  
Farbe  
Lampen  
Teppich  
Tischbeine  
grüner filz  
Kabel Kanäle & Steckdosen unter decke  
Verpflegung